ĐỒ ÁN MÔN LẬP TRÌNH THIẾT BỊ DI ĐỘNG

AICF Coffee Mobile – ứng dụng đặt món cho quán cà phê

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Chia theo chức năng REST API – nhóm 5 thành viên

Nhóm trưởng: ............................................

Thời gian thực hiện: ......../......../.......... – ......../......../..........

# 1. Cách chia

Backend có 47 API REST chia thành 10 nhóm (đúng như các nhóm 01–10 trên trang Swagger). Mỗi thành viên nhận trọn một số nhóm API, và làm hết mọi thứ thuộc các API đó:

- Controller khai báo đường dẫn, Service xử lý nghiệp vụ, Repository + Entity đọc / ghi CSDL, DTO kiểm tra dữ liệu gửi lên.

- Bảng CSDL mà các API đó dùng.

- Màn hình app gọi tới các API đó.

- Phần báo cáo và demo về các API đó.

Số API mỗi người không bằng nhau vì độ khó khác nhau: 15 API của TV2 sinh từ một khung CRUD dùng chung nên mỗi API rất ngắn, còn 5 API của TV5 cần cả phần tích hợp AI phía sau. Tính theo khối lượng code, mỗi người chiếm khoảng 20%.

# 2. Bảng tổng hợp

| TV | Nhóm API (Swagger) | Số API | Controller | Bảng CSDL | Màn hình app |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 | 01. Xác thực 02. Người dùng | 3 + 5 = 8 | AuthController UserController | users | Đăng nhập / Đăng ký, Tài khoản, Quản lý người dùng |
| TV2 | 03. Danh mục 04. Món 05. Bàn | 5 + 5 + 5 = 15 | CategoryController ProductController TableController | categories products dining_tables | Thực đơn, Quản lý Món / Danh mục / Bàn |
| TV3 | 06. Đơn hàng | 8 | OrderController | orders order_items | Giỏ hàng, Đơn hàng, Bảng đơn nhân viên |
| TV4 | 07. Thông báo & FCM 10. Hệ thống & cài đặt | 6 + 5 = 11 | NotificationController SettingsController | notifications device_tokens app_settings | Thông báo, Cài đặt |
| TV5 | 08. Chat AI 09. Thống kê | 4 + 1 = 5 | ChatController StatsController | chat_messages | Chat AI, Tổng quan |
|  | Tổng: 10 nhóm | 47 | 10 Controller | 10 bảng | 12 màn hình |

# 3. Nhiệm vụ chi tiết từng thành viên

## TV1. API Xác thực & Người dùng

| Họ và tên | MSSV | Nhóm API trên Swagger |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01. Xác thực 02. Người dùng |

Mục tiêu: Người dùng đăng ký, đăng nhập (mật khẩu hoặc Google), quản lý hồ sơ; quản trị viên quản lý tài khoản. Mọi API khác của hệ thống được bảo vệ bằng JWT do nhóm API này cấp.

### Danh sách API phụ trách (8 API)

| # | Phương thức và đường dẫn | Ai được gọi | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/auth/register | Mọi người | Đăng ký tài khoản khách hàng, đăng ký xong trả luôn token |
| 2 | POST /api/auth/login | Mọi người | Đăng nhập bằng tên đăng nhập + mật khẩu, trả JWT |
| 3 | POST /api/auth/firebase | Mọi người | Đăng nhập Google: gửi Firebase ID token, nhận JWT của hệ thống |
| 4 | GET /api/users/me | Đã đăng nhập | Xem hồ sơ người đang đăng nhập |
| 5 | PUT /api/users/me | Đã đăng nhập | Sửa hồ sơ (họ tên, email, điện thoại) |
| 6 | PUT /api/users/me/password | Đã đăng nhập | Đổi mật khẩu |
| 7 | GET /api/users | ADMIN | Danh sách tài khoản |
| 8 | PUT /api/users/{id} | ADMIN | Đổi vai trò, khóa / mở khóa tài khoản |

### Công việc cụ thể

- Tạo bảng users và Entity User, enum Role (CUSTOMER, STAFF, ADMIN); mật khẩu lưu dạng băm BCrypt.

- Viết JwtService (cấp và kiểm tra JWT) và bộ lọc JwtAuthFilter đọc header Authorization: Bearer <token> ở mọi yêu cầu.

- Viết SecurityConfig: luật "API nào ai được gọi" cho toàn hệ thống, trả lỗi 401 / 403 dạng JSON, CORS cho app Android.

- Viết AuthController + AuthService cho 3 API xác thực (đăng nhập Google dùng FirebaseService của TV4 để kiểm tra token).

- Viết UserController + UserService cho 5 API người dùng; tạo sẵn tài khoản mẫu admin / staff / khach bằng DataSeeder.

- Phía app: HttpClient tự gắn token vào mọi lời gọi API, lưu phiên đăng nhập, chặn màn hình theo vai trò; màn Đăng nhập / Đăng ký, Tài khoản, Quản lý người dùng.

### File phụ trách trong mã nguồn

| Phần | File / thư mục |
| --- | --- |
| Controller | web/AuthController.java, web/UserController.java |
| Service | service/AuthService.java, service/UserService.java |
| Bảo mật | config/JwtService, JwtAuthFilter, SecurityConfig, AuthUser, DataSeeder |
| Entity / DTO | domain/User, Role; repository/UserRepository; web/dto/AuthDtos, UserDtos |
| CSDL | Bảng users |
| App | js/core/http.js, router.js; js/data/api.js, session.js; js/pages/login.js, profile.js, admin-users.js |

### Phần trình bày trong báo cáo & demo

- Chương Xác thực và phân quyền: JWT là gì, luồng đăng nhập, bảng phân quyền theo vai trò, băm mật khẩu.

- Demo: đăng ký, đăng nhập 3 vai trò; trên Swagger gọi /api/auth/login lấy token rồi bấm Authorize.

## TV2. API Danh mục, Món & Bàn (CRUD)

| Họ và tên | MSSV | Nhóm API trên Swagger |
| --- | --- | --- |
|  |  | 03. Danh mục 04. Món 05. Bàn |

Mục tiêu: Cung cấp thực đơn cho khách và cho quản trị viên quản lý danh mục, món, bàn. Cả 15 API được sinh từ một khung CRUD dùng chung.

### Danh sách API phụ trách (15 API)

| # | Phương thức và đường dẫn | Ai được gọi | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /api/categories | Mọi người | Danh sách danh mục |
| 2 | GET /api/categories/{id} | Mọi người | Xem 1 danh mục |
| 3 | POST /api/categories | ADMIN | Thêm danh mục |
| 4 | PUT /api/categories/{id} | ADMIN | Sửa danh mục |
| 5 | DELETE /api/categories/{id} | ADMIN | Xóa danh mục (chặn nếu còn món) |
| 6 | GET /api/products | Mọi người | Thực đơn; lọc ?categoryId=, tìm ?q=, ?available= |
| 7 | GET /api/products/{id} | Mọi người | Xem 1 món |
| 8 | POST /api/products | ADMIN | Thêm món (tên, giá, ảnh, còn bán) |
| 9 | PUT /api/products/{id} | ADMIN | Sửa món, bật / tắt tạm hết |
| 10 | DELETE /api/products/{id} | ADMIN | Xóa món |
| 11 | GET /api/tables | Mọi người | Danh sách bàn (khách chọn bàn khi đặt tại chỗ) |
| 12 | GET /api/tables/{id} | Mọi người | Xem 1 bàn |
| 13 | POST /api/tables | ADMIN | Thêm bàn |
| 14 | PUT /api/tables/{id} | ADMIN | Sửa bàn, tạm ngưng bàn |
| 15 | DELETE /api/tables/{id} | ADMIN | Xóa bàn |

### Công việc cụ thể

- Viết khung dùng chung: CrudController sinh sẵn 5 API, CrudService (thêm / đọc / sửa / xóa), BaseEntity (id, ngày tạo, ngày sửa), GlobalExceptionHandler + ApiException trả lỗi JSON thống nhất cho toàn hệ thống.

- Tạo bảng categories, products, dining_tables và các Entity Category, Product, DiningTable; viết lược đồ db/schema.sql và dữ liệu mẫu db/data.sql.

- Viết DTO có ràng buộc @Valid (tên bắt buộc, giá không âm...) và 3 Controller kế thừa CrudController.

- Viết ProductService lọc theo danh mục, tìm theo tên, lọc món còn bán; CategoryService chặn xóa danh mục còn món, chặn trùng tên.

- Phía app: hàm createCrudRepository() gọi 5 API cho mọi tài nguyên, trang quản lý tổng quát crudPage(); màn Thực đơn (lưu bản sao để xem khi mất mạng) và màn Quản lý Món / Danh mục / Bàn.

### File phụ trách trong mã nguồn

| Phần | File / thư mục |
| --- | --- |
| Controller | web/CategoryController, ProductController, TableController; lớp cha common/CrudController |
| Service | service/CategoryService, ProductService, TableService; lớp cha common/CrudService |
| Dùng chung | common/BaseEntity, GlobalExceptionHandler, ApiException, ApiError, LocalDateTimeConverter |
| Entity / DTO | domain/Category, Product, DiningTable; repository/CategoryRepository, ProductRepository, DiningTableRepository; web/dto/CatalogDtos |
| CSDL | Bảng categories, products, dining_tables; resources/db/schema.sql, data.sql |
| App | js/data/repositories.js, js/ui/crud-page.js, components.js; js/pages/menu.js, admin-manage.js |

### Phần trình bày trong báo cáo & demo

- Chương Tái sử dụng code: khung CRUD tổng quát (kế thừa + generic), 1 lớp cha cho 15 API; Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD).

- Demo: tìm / lọc món; quản trị thêm món mới và món hiện ngay trên thực đơn.

## TV3. API Đơn hàng

| Họ và tên | MSSV | Nhóm API trên Swagger |
| --- | --- | --- |
|  |  | 06. Đơn hàng |

Mục tiêu: Nghiệp vụ lõi của app: khách đặt đơn, theo dõi và tự hủy đơn; nhân viên xử lý đơn theo đúng luật trạng thái và ghi nhận thanh toán.

### Danh sách API phụ trách (8 API)

| # | Phương thức và đường dẫn | Ai được gọi | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | POST /api/orders | Đã đăng nhập | Đặt đơn mới; giá và tổng tiền do máy chủ tính |
| 2 | GET /api/orders/my | Đã đăng nhập | Đơn của tôi, mới nhất trước |
| 3 | GET /api/orders/{id} | Đã đăng nhập | Chi tiết 1 đơn (khách chỉ xem được đơn của mình) |
| 4 | POST /api/orders/{id}/cancel | Đã đăng nhập | Khách tự hủy đơn khi quán chưa xác nhận |
| 5 | GET /api/orders/active | STAFF, ADMIN | Bảng đơn đang xử lý của nhân viên |
| 6 | GET /api/orders?date=YYYY-MM-DD | STAFF, ADMIN | Mọi đơn trong 1 ngày (lịch sử) |
| 7 | PATCH /api/orders/{id}/status | STAFF, ADMIN | Đổi trạng thái: Chờ xác nhận → Đã xác nhận → Đang pha chế → Đã xong → Hoàn thành / Hủy |
| 8 | PATCH /api/orders/{id}/paid | STAFF, ADMIN | Ghi nhận đơn đã thanh toán |

### Công việc cụ thể

- Tạo bảng orders, order_items; Entity CustomerOrder, OrderItem; enum OrderStatus chứa luật chuyển trạng thái canMoveTo(), OrderType (tại chỗ / mang đi), PaymentMethod.

- Viết OrderService: lấy giá từ CSDL (không tin giá app gửi), lưu lại tên + giá tại lúc đặt, tính tổng tiền, sinh mã đơn không trùng, chạy trong @Transactional; kiểm tra quyền xem / hủy đơn.

- Viết OrderController cho 8 API; 4 API của nhân viên phân quyền bằng @PreAuthorize("hasAnyRole('STAFF','ADMIN')").

- Mỗi lần đặt / đổi trạng thái / hủy đơn thì gọi NotificationService (của TV4) để báo cho khách hoặc nhân viên.

- Phía app: giỏ hàng (lưu trên máy, giữ nguyên sau khi đăng nhập); màn Giỏ hàng, Đơn hàng (danh sách + chi tiết), Bảng đơn của nhân viên (tự làm mới).

### File phụ trách trong mã nguồn

| Phần | File / thư mục |
| --- | --- |
| Controller | web/OrderController.java |
| Service | service/OrderService.java |
| Entity / DTO | domain/CustomerOrder, OrderItem, OrderStatus, OrderType, PaymentMethod; repository/OrderRepository, OrderItemRepository; web/dto/OrderDtos |
| CSDL | Bảng orders, order_items |
| App | js/data/cart.js; js/pages/cart.js, orders.js, staff-board.js |

### Phần trình bày trong báo cáo & demo

- Chương Nghiệp vụ đơn hàng: sơ đồ trạng thái đơn, luồng đặt món đi qua các tầng Controller → Service → Repository, giao dịch.

- Demo: khách đặt đơn → nhân viên chuyển trạng thái → khách thấy đơn cập nhật.

## TV4. API Thông báo & FCM, Hệ thống & cài đặt

| Họ và tên | MSSV | Nhóm API trên Swagger |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07. Thông báo & FCM 10. Hệ thống & cài đặt |

Mục tiêu: Gửi thông báo cho khách / nhân viên (hộp thư trong app + thông báo đẩy Firebase), cung cấp thông tin quán và trang cài đặt của quản trị viên.

### Danh sách API phụ trách (11 API)

| # | Phương thức và đường dẫn | Ai được gọi | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /api/notifications | Đã đăng nhập | Hộp thư thông báo của tôi, mới nhất trước |
| 2 | GET /api/notifications/unread-count | Đã đăng nhập | Số thông báo chưa đọc (huy hiệu trên app) |
| 3 | POST /api/notifications/{id}/read | Đã đăng nhập | Đánh dấu đã đọc 1 thông báo |
| 4 | POST /api/notifications/read-all | Đã đăng nhập | Đánh dấu đã đọc tất cả |
| 5 | POST /api/devices | Đã đăng nhập | Lưu mã FCM của thiết bị khi người dùng cho phép thông báo |
| 6 | DELETE /api/devices | Đã đăng nhập | Xóa mã thiết bị khi đăng xuất |
| 7 | GET /api/health | Mọi người | Kiểm tra máy chủ còn chạy (app dùng khi nhập địa chỉ máy chủ) |
| 8 | GET /api/shop | Mọi người | Thông tin quán và các tính năng đang bật |
| 9 | PUT /api/settings/shop | ADMIN | Sửa thông tin quán |
| 10 | GET /api/settings/ai | ADMIN | Xem cấu hình AI hiện tại |
| 11 | PUT /api/settings/ai | ADMIN | Đổi dịch vụ AI / khóa API (để trống = giữ nguyên) |

### Công việc cụ thể

- Tạo bảng notifications, device_tokens, app_settings; Entity Notification, DeviceToken, AppSetting.

- Viết NotificationService: lưu thông báo vào hộp thư và gửi thông báo đẩy; cung cấp hàm notifyStaff / notifyUsers cho TV3 gọi.

- Tích hợp Firebase: FirebaseService (khởi tạo Firebase Admin SDK, dùng chung với TV1 cho đăng nhập Google) và PushSender gửi FCM chạy nền (@Async).

- Viết NotificationController (6 API) và SettingsController + SettingsService (5 API thông tin quán, cấu hình AI).

- Phía app: đăng ký nhận thông báo (js/firebase/), service worker nhận thông báo khi app đóng; màn Thông báo và màn Cài đặt của quản trị viên.

### File phụ trách trong mã nguồn

| Phần | File / thư mục |
| --- | --- |
| Controller | web/NotificationController.java, web/SettingsController.java |
| Service | service/NotificationService, SettingsService; service/firebase/FirebaseService, PushSender |
| Entity / DTO | domain/Notification, DeviceToken, AppSetting; repository/NotificationRepository, DeviceTokenRepository, AppSettingRepository; web/dto/NotificationDtos, SettingsDtos |
| CSDL | Bảng notifications, device_tokens, app_settings |
| App | js/firebase/firebase-config.js, firebase.js, push.js; www/sw.js; js/pages/notifications.js, admin-settings.js |

### Phần trình bày trong báo cáo & demo

- Chương Thông báo & Firebase: luồng gửi thông báo khi đơn đổi trạng thái, Firebase Cloud Messaging, đăng nhập Google.

- Demo: nhân viên đổi trạng thái đơn → khách nhận thông báo; quản trị viên sửa thông tin quán.

## TV5. API Chat AI & Thống kê

| Họ và tên | MSSV | Nhóm API trên Swagger |
| --- | --- | --- |
|  |  | 08. Chat AI 09. Thống kê |

Mục tiêu: Trợ lý AI trả lời khách và nhân viên dựa trên dữ liệu thật của quán; trang tổng quan doanh thu cho quản trị viên.

### Danh sách API phụ trách (5 API)

| # | Phương thức và đường dẫn | Ai được gọi | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /api/chat/status | Đã đăng nhập | Trạng thái Trợ lý AI (đang dùng Gemini / Claude hay chế độ cơ bản) |
| 2 | POST /api/chat | Đã đăng nhập | Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời của Trợ lý AI |
| 3 | GET /api/chat | Đã đăng nhập | Lịch sử chat (cũ trước, mới sau) |
| 4 | DELETE /api/chat | Đã đăng nhập | Xóa lịch sử chat của tôi |
| 5 | GET /api/stats/dashboard | ADMIN | Doanh thu, số đơn, món bán chạy trong ngày + doanh thu 7 ngày |

### Công việc cụ thể

- Tạo bảng chat_messages và Entity ChatMessage; viết ChatService lưu lịch sử, gọi AI ở ngoài giao dịch để không khóa CSDL.

- Viết các nhà cung cấp AI theo mẫu Strategy: giao diện LlmProvider, hai lớp GeminiProvider và ClaudeProvider; đổi hãng AI chỉ cần thêm 1 lớp.

- Viết AiToolRegistry: các "công cụ" để AI đọc dữ liệu thật (thực đơn, đơn của tôi, doanh thu, đơn đang xử lý) thay vì tự bịa; công cụ của nhân viên kiểm tra quyền 2 lớp.

- Viết OfflineAssistant: chế độ cơ bản trả lời theo từ khóa khi chưa có khóa API hoặc mất mạng.

- Viết StatsService + StatsController tính doanh thu, số đơn, món bán chạy (dùng chung cho công cụ AI get_sales_summary).

- Phía app: màn Chat AI và màn Tổng quan (biểu đồ doanh thu 7 ngày, món bán chạy).

### File phụ trách trong mã nguồn

| Phần | File / thư mục |
| --- | --- |
| Controller | web/ChatController.java, web/StatsController.java |
| Service | service/ai/ChatService, LlmProvider, AbstractLlmProvider, GeminiProvider, ClaudeProvider, AiToolRegistry, AiTool, OfflineAssistant, AiSettings; service/StatsService |
| Entity / DTO | domain/ChatMessage; repository/ChatMessageRepository; web/dto/ChatDtos, StatsDtos |
| CSDL | Bảng chat_messages (thống kê đọc từ orders, order_items) |
| App | js/pages/chat.js, admin-dashboard.js |

### Phần trình bày trong báo cáo & demo

- Chương Tích hợp AI: mẫu Strategy, công cụ dữ liệu, chế độ cơ bản; Thống kê doanh thu.

- Demo: hỏi Trợ lý AI về thực đơn / đơn hàng; quản trị viên xem trang tổng quan.

# 4. Phần phối hợp giữa các thành viên

Một số API gọi sang phần của người khác. Hai bên cần thống nhất tên hàm / dữ liệu trước khi làm:

| Chỗ phối hợp | Bên cung cấp | Bên sử dụng |
| --- | --- | --- |
| JWT + SecurityConfig: mọi API phải biết người gọi là ai, có quyền gì | TV1 | TV2, TV3, TV4, TV5 |
| GlobalExceptionHandler + ApiException: trả lỗi JSON thống nhất | TV2 | Cả nhóm |
| NotificationService.notifyStaff / notifyUsers: báo đơn mới, đơn đổi trạng thái | TV4 | TV3 |
| FirebaseService.verifyIdToken: kiểm tra token Google | TV4 | TV1 |
| Bảng products, dining_tables: đơn hàng tham chiếu món và bàn | TV2 | TV3 |
| Cấu hình AI (/api/settings/ai) được ChatService đọc để chọn Gemini / Claude | TV4 | TV5 |

# 5. Việc chung của cả nhóm

| Công việc | Chủ trì | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Thống nhất danh sách API | Nhóm trưởng | Chốt đường dẫn, JSON gửi / nhận, mã lỗi của 47 API trước khi code để app và backend làm song song. |
| Thiết kế CSDL | TV2 | Mỗi người đề xuất bảng của mình; TV2 gộp thành ERD và schema.sql chung. |
| Trang Swagger | Mỗi người | Gắn @Tag và @Operation cho các API của mình để trang tài liệu đầy đủ. |
| Báo cáo (file Word) | Nhóm trưởng | Mỗi người viết chương về các API của mình; nhóm trưởng ghép, thống nhất định dạng, mục lục. |
| Slide & demo | Nhóm trưởng | Mỗi người 2–3 slide + 2–3 phút demo phần mình; ghép thành một kịch bản demo liền mạch. |

# 6. Xác nhận của các thành viên

| TV | Họ và tên | Nhóm API phụ trách | Mức hoàn thành (%) | Ký tên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TV1 |  | 01. Xác thực, 02. Người dùng |  |  |
| TV2 |  | 03. Danh mục, 04. Món, 05. Bàn |  |  |
| TV3 |  | 06. Đơn hàng |  |  |
| TV4 |  | 07. Thông báo & FCM, 10. Hệ thống & cài đặt |  |  |
| TV5 |  | 08. Chat AI, 09. Thống kê |  |  |